SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

GUBERNAMENTAL CONDUCIDO POR IA

Diseño conceptual, mejores prácticas internacionales y hoja de ruta para un MVP

Documento de trabajo — Versión 1.0

Junio 2026

# Índice

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento propone el diseño de un sistema de administración financiera gubernamental simple, innovador y conducido por agentes de inteligencia artificial. El sistema cubre el ciclo completo del gasto público —desde la formulación presupuestaria hasta el pago y la rendición de cuentas— y un módulo de recaudación diseñado para minimizar la mora y la evasión. La premisa central es que la interacción del usuario ocurra principalmente por voz o lenguaje natural: en cada etapa del gasto, un agente de IA solicita proactivamente la información faltante y la documentación de respaldo, valida la consistencia de los datos y deja todo trazado para auditoría.

El enfoque se apoya en estándares internacionales consolidados. Los sistemas integrados de administración financiera (GFMIS / SIAF) llevan más de tres décadas demostrando que automatizar la gestión financiera produce información más precisa, confiable y oportuna, contribuyendo directamente a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Sobre esa base probada, este diseño incorpora la capa de IA y de transparencia activa que las administraciones líderes están adoptando hoy.

Idea fuerza Un empleado llega a su puesto, abre la pantalla de la etapa que le corresponde y simplemente habla. El agente entiende la intención según los permisos del usuario, genera los documentos correctos, pide lo que falta, valida y registra. El ciudadano, del otro lado, paga e interactúa desde su teléfono con la misma simplicidad.

# 2. Principios de diseño

El sistema se construye sobre siete principios que ordenan todas las decisiones de producto y de arquitectura:

- Simplicidad radical. Cada pantalla resuelve una sola etapa del gasto o de la recaudación. La complejidad la absorbe el agente, no el usuario.

- Interacción por lenguaje natural. Voz o texto como entrada primaria; los formularios se completan solos y el usuario solo confirma o corrige.

- Permisos que definen intención. El rol del usuario determina qué tipo de acción puede disparar, de modo que cuando escribe o habla, el sistema ya sabe el universo de acciones posibles.

- Humano en el control de decisiones irreversibles. La IA prepara, analiza y recomienda; las decisiones con efecto jurídico o económico (adjudicar, pagar, condonar) requieren confirmación humana explícita.

- Transparencia por diseño. Los datos se publican de forma abierta a lo largo de todo el ciclo, salvo excepciones justificadas, en lugar de clasificarse como confidenciales por defecto.

- Trazabilidad y explicabilidad totales. Toda acción del agente queda registrada con su justificación; los modelos deben poder explicar por qué marcaron un riesgo o seleccionaron una opción.

- Aprendizaje incorporado. Cada pantalla incluye capacitación contextual para empleados noveles y detección de inconsistencias en tiempo real.

# 3. Marco de referencia y mejores prácticas internacionales

El diseño no parte de cero: se alinea con marcos y experiencias internacionales verificables. A continuación se resumen los más relevantes, con sus fuentes.

## 3.1. Sistemas integrados de administración financiera (GFMIS / SIAF)

Durante los últimos treinta años, gobiernos de todo el mundo modernizaron su gestión financiera pública apoyándose en tecnología para automatizar procesos. Los GFMIS son el conjunto de herramientas electrónicas que fortalecen y automatizan la gestión financiera del Estado, abarcando desde la formulación y ejecución del presupuesto hasta los reportes financieros y el monitoreo. Su funcionalidad automatizada genera información más precisa, confiable y oportuna, lo que contribuye directamente a mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción.

La experiencia comparada también deja una advertencia clave: cuando estos sistemas se implementan sobre prácticas de gestión ineficientes y controles débiles, los avances en transparencia son limitados. En el caso de Afganistán, por ejemplo, la implementación del sistema redujo las variaciones entre el presupuesto aprobado y el gasto efectivo e introdujo controles para prevenir la corrupción. La lección de diseño es que la tecnología debe acompañarse de procesos y controles sólidos para rendir frutos.

Fuente: Blog de Gestión Financiera Pública del FMI (PFM Blog), “GFMIS – A Tool for Improving Transparency and Accountability”, 2019. blog-pfm.imf.org

## 3.2. IA en el sector público: principios de confianza

La adopción de IA en gobierno debe ser, ante todo, confiable. Los Principios de IA de la OCDE, adoptados en 2019 y actualizados en mayo de 2024, promueven una IA innovadora y confiable que respete los derechos humanos y los valores democráticos; la revisión de 2024 incorporó de forma explícita el respeto al Estado de derecho y la necesidad de abordar la desinformación amplificada por sistemas de IA. La Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la IA (2021) y el Toolkit del G7 para IA en el sector público (2024) complementan ese marco.

Fuente: OCDE, “Governing with Artificial Intelligence”, 2024 (OECD/LEGAL/0449); G7 Toolkit for AI in the Public Sector, 2024. oecd.org

En materia de compras públicas con IA, la OCDE recomienda a las autoridades contratantes reducir tanto los riesgos como la aversión al riesgo, mejorar capacidades y habilidades, y reforzar la recolección de datos y el monitoreo de resultados. Un ejemplo concreto es el chatbot del Departamento de Tecnología de Carolina del Norte (NCDIT), disponible las 24 horas, que responde consultas frecuentes de los agentes estatales sobre formularios, plazos y excepciones de contratación, reduciendo tiempos de espera.

Fuente: OCDE, “AI in public procurement – Governing with Artificial Intelligence”, 2024. oecd.org

## 3.3. Transparencia y anticorrupción: contrataciones abiertas

La contratación pública es el área de mayor riesgo de corrupción del Estado. El Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas (OCDS) de la Open Contracting Partnership permite publicar información de forma estructurada en todas las fases del proceso —planificación, licitación, adjudicación, contrato e implementación— de modo que cualquier actor pueda “seguir el dinero”. Sobre esos datos se pueden automatizar más de 70 “banderas rojas” o indicadores de riesgo de corrupción que alertan sobre posibles fraudes, abusos y desperdicio a lo largo de todo el ciclo.

La organización propone además un principio de apertura “por diseño” para evitar el reflejo perezoso de clasificar rutinariamente la información como confidencial, y ofrece herramientas de código abierto como Cardinal para calcular indicadores de riesgo sobre datos en formato OCDS. La experiencia de ProZorro en Ucrania mostró cómo un sistema de compras electrónicas abierto puede exponer la corrupción.

Fuente: Open Contracting Partnership, “Red Flags in Public Procurement” (2024) y “Anticorruption”. open-contracting.org

## 3.4. Recaudación inteligente: tendencia global

La IA ya es práctica corriente en la recaudación: más del 70% de las administraciones tributarias la utilizan para mejorar la eficacia y los servicios al contribuyente. El uso más común es la detección de evasión y fraude, seguido por la evaluación de riesgo y los asistentes virtuales. Las administraciones líderes aplican técnicas que analizan datos no estructurados —texto manuscrito, imágenes satelitales, publicaciones públicas— para descubrir conexiones que indiquen evasión, e incluso geocodifican domicilios para detectar inmuebles no declarados.

Un dato relevante para el diseño del módulo de recaudación: la evidencia de la OCDE sugiere un efecto disuasorio cuando los contribuyentes comprenden que la administración dispone de cada vez más datos, lo que se asocia a una mejora en el comportamiento de cumplimiento y a una caída relativa de la mora respecto de la recaudación. Esto valida la estrategia de “cumplimiento desde el diseño” antes que la fiscalización reactiva.

Fuente: OCDE, “Tax Administration 2024 / 2025” y “AI in tax administration”. oecd.org

# 4. Arquitectura funcional del sistema

El sistema se organiza en una capa de interacción (voz/texto), una capa de agentes de IA especializados, los módulos funcionales del ciclo financiero, y una capa transversal de transparencia, control y trazabilidad.

## 4.1. Capa de agentes de IA

En lugar de un único asistente, se propone una federación de agentes especializados que colaboran —un enfoque inspirado en iniciativas como la “Bot Federation” de la administración tributaria austríaca, que interconecta chatbots especializados para ofrecer una interacción más eficiente. Cada agente tiene un dominio acotado:

| Agente | Función principal |
| --- | --- |
| Agente de Pedidos | Interpreta la voz/texto del usuario, separa necesidades por rubro y genera notas de pedido numeradas y editables. |
| Agente de Compras | Solicita presupuestos a proveedores del rubro, gestiona subastas, arma cuadros comparativos y prepara la adjudicación. |
| Agente de Devengado y Pago | Procesa facturas recibidas por correo, concilia contra la orden y el remito, e impacta el devengado y el pago. |
| Agente de Recaudación | Parametriza tasas e impuestos, gestiona planes de pago, intimaciones y detección de riesgo de evasión. |
| Agente de Cumplimiento | Corre las banderas rojas de integridad, verifica compliance y alerta sobre inconsistencias y conflictos. |
| Agente Tutor | Capacita en contexto a empleados noveles y detecta inconsistencias de datos en cada pantalla. |

## 4.2. Modelo de permisos = intención

Cada etapa del gasto está asociada a un tipo de permiso. Cuando un usuario con permiso para solicitar escribe o habla, el sistema interpreta por defecto que se trata de una solicitud de presupuesto; un usuario con permiso de adjudicación dispara, con la misma frase, acciones de adjudicación. Así, el contexto de permisos reduce la ambigüedad del lenguaje natural y acota el universo de acciones posibles antes de procesar el mensaje. Esto es a la vez una decisión de seguridad (separación de funciones) y de usabilidad.

# 5. El ciclo del gasto, etapa por etapa

Cada etapa funciona bajo el mismo patrón: el usuario expresa una intención por voz o texto; el agente correspondiente completa lo que puede, solicita la información y la documentación de respaldo que falta, valida consistencia y deja todo numerado y trazado. El humano confirma las decisiones irreversibles.

## 5.1. Solicitud / Nota de pedido

Disparador: “En la empresa necesitan tres lavarropas y dos tanques de agua de 500 litros.” El Agente de Pedidos diferencia los rubros y genera tantas notas como rubros existan, cada una con un número visible en pantalla.

- Edición por voz: “la nota número 14 que sea por cuatro lavarropas” modifica el registro; también puede borrarse por voz.

- El agente pide lo que falta: centro de costo, partida presupuestaria, fecha de necesidad, especificaciones técnicas, y adjunta la documentación de respaldo (ej. requerimiento del área).

- Validación: el Agente Tutor verifica disponibilidad presupuestaria y consistencia (cantidades, unidades, duplicados) antes de avanzar.

## 5.2. Solicitud de presupuestos / Cotización

Disparador: “pedir presupuesto para la nota de pedido 14”. El Agente de Compras envía las solicitudes por correo a los proveedores inscriptos en el rubro o a los habituales para ese producto.

- Espera 24 horas y reevalúa: si no llegaron ofertas, reitera el pedido o marca la nota como “SIN PRESUPUESTO”.

- Si llegan ofertas, las analiza y muestra en pantalla productos y montos ofertados para que el operador seleccione al oferente ganador.

## 5.3. Subasta inversa (camino alternativo)

El operador puede pedir una subasta: el agente envía la necesidad a proveedores del rubro y frecuentes, fija una fecha y hora límite para recibir ofertas por correo y, vencido el plazo, muestra un cuadro comparativo para que el operador evalúe y decida, justificando a la ganadora. La justificación obligatoria de la adjudicación es, además, un control anticorrupción que alimenta la trazabilidad.

## 5.4. Adjudicación y orden de compra

- La selección del ganador es una decisión humana confirmada explícitamente; el agente solo prepara y recomienda.

- El agente solicita formalmente el producto al proveedor y emite la orden de compra con número y respaldo documental.

- El Agente de Cumplimiento corre banderas rojas (ej. proveedor único recurrente, montos fraccionados bajo umbral, plazos de oferta anómalos) antes de liberar la orden.

## 5.5. Recepción, devengado y pago

- Entregado el producto, el proveedor envía la factura a una casilla de correo dedicada.

- El Agente de Devengado procesa la factura, la concilia contra la orden y el remito (tres vías) e impacta el devengado.

- El pago es una acción irreversible: requiere confirmación humana y queda registrado con su justificación y respaldo.

## 5.6. Resumen de etapas, intención y control

| Etapa | Intención por voz/texto | Control / respaldo |
| --- | --- | --- |
| Solicitud | “Necesito X y Z” | Crédito presupuestario; especificaciones |
| Cotización | “Pedir presupuesto nota N” | Proveedores del rubro; plazo 24 h |
| Subasta | “Hacer subasta nota N” | Cuadro comparativo; justificación |
| Adjudicación | “Adjudicar a proveedor Y” | Confirmación humana; banderas rojas |
| Devengado | (automático al recibir factura) | Conciliación de tres vías |
| Pago | “Autorizar pago orden N” | Confirmación humana; trazabilidad |

# 6. Módulo de recaudación con mínima mora y evasión

El módulo de recaudación está concebido para que el cumplimiento sea el camino más fácil, y la mora y la evasión, la excepción. Sigue la lógica de “cumplimiento desde el diseño” (compliance by design) y de gestión de riesgo, alineada con la visión de “tributación sin fricciones” (Tax Administration 3.0) de la OCDE.

## 6.1. Parametrización de tasas e impuestos

- Reglas sin código. Tasas, impuestos, alícuotas, vencimientos, intereses y exenciones se configuran desde una pantalla de parámetros, sin programar, con control de versiones y vigencias.

- Simulación previa. Antes de publicar un cambio, el sistema simula su impacto recaudatorio y en los contribuyentes.

## 6.2. Cobranza preventiva (minimizar mora)

- Recordatorios proactivos. Avisos antes del vencimiento por los canales que el ciudadano prefiera, con el monto exacto y un enlace de pago de un toque.

- Planes de pago automáticos. Ante una deuda, el Agente de Recaudación ofrece planes parametrizables que el ciudadano acepta desde su teléfono.

- Pago sin fricción. Múltiples medios de pago, débito automático opcional y conciliación inmediata.

## 6.3. Gestión de deudores e intimaciones

- Intimaciones graduales. Secuencia escalonada (recordatorio, intimación formal, derivación) según el comportamiento de pago histórico de cada contribuyente.

- Segmentación por riesgo. El agente prioriza la gestión sobre los casos de mayor monto y probabilidad de recupero.

## 6.4. Detección de evasión asistida por IA

Siguiendo la práctica de las administraciones líderes, el módulo aplica modelos de riesgo sobre cruces de datos para detectar patrones de evasión —por ejemplo, geocodificación de domicilios para identificar inmuebles o actividades no declaradas, o análisis de inconsistencias entre declaraciones y consumos. La detección alimenta alertas explicables, nunca decisiones automáticas sancionatorias: el caso lo revisa una persona.

Fuente: OCDE, “Compliance management – Tax Administration 2025” (ej. herramienta T-GIS de geocodificación). oecd.org

Salvaguarda ética Los modelos de riesgo conllevan riesgos de sesgo, opacidad y trato injusto. El diseño debe garantizar explicabilidad, mitigación de sesgos, resguardo de los derechos del contribuyente y revisión humana de todo caso antes de cualquier acción sancionatoria, en línea con la advertencia de la OCDE sobre la naturaleza de “caja negra” de ciertos modelos.

# 7. Transparencia, compliance y anticorrupción

La capa transversal de integridad convierte cada transacción en datos abiertos y verificables, y vigila el proceso en tiempo real.

- Datos abiertos por diseño. El ciclo de gasto se publica en un estándar estructurado tipo OCDS, abarcando planificación, licitación, adjudicación, contrato e implementación, salvo excepciones justificadas.

- Banderas rojas automatizadas. Indicadores de riesgo (proveedor único recurrente, fraccionamiento bajo umbral, plazos anómalos, baja competencia) corren sobre los datos y alertan al Agente de Cumplimiento; una bandera no prueba corrupción, sino que prioriza la revisión.

- Trazabilidad completa. Cada acción de agente o humano queda registrada con autor, fecha, justificación y documentación de respaldo, lista para auditoría.

- Separación de funciones. El modelo de permisos impide que un mismo usuario solicite, adjudique y pague.

- Control humano de lo irreversible. Adjudicar, pagar, condonar o modificar permisos siempre requiere confirmación humana explícita.

Fuente: Open Contracting Partnership, “Red Flags in Public Procurement” y “Cardinal” (biblioteca de código abierto), 2024. open-contracting.org

## 7.1. Informes dinámicos y seguros

- Tableros en tiempo real. Ejecución presupuestaria, recaudación y riesgo de integridad en paneles ágiles, filtrables y exportables.

- Entrega segura a dispositivos. Los interesados reciben sus informes en el teléfono con autenticación fuerte y cifrado, y notificaciones por umbral (ej. “la recaudación de la tasa X cayó 8% esta semana”).

- Informes conversacionales. El usuario puede pedir un dato por voz (“¿cuánto ejecutamos en obras este mes?”) y recibir el número con su gráfico.

## 7.2. Capacitación incorporada y detección de inconsistencias

Cada pantalla tiene una capacitación asociada para empleados noveles: el Agente Tutor explica qué hace la pantalla, guía paso a paso la primera vez y queda disponible para consultas. En paralelo, valida los datos a medida que se ingresan —montos fuera de rango, partidas agotadas, proveedores no habilitados, campos incongruentes— y avisa antes de que el error se propague.

# 8. Esquema de desarrollo para un MVP

La recomendación es construir un producto mínimo viable acotado a una sola vía del ciclo de gasto y una sola tasa de recaudación, demostrar valor rápido y luego escalar. Se prioriza por valor entregado y por riesgo controlado.

## 8.1. Alcance del MVP (qué sí y qué no)

| Incluir en el MVP | Dejar para fases posteriores |
| --- | --- |
| Nota de pedido por voz/texto con numeración y edición | Subasta inversa completa |
| Solicitud de presupuesto por correo y cuadro comparativo simple | Modelos avanzados de detección de evasión |
| Adjudicación con confirmación humana | Federación completa de agentes |
| Devengado por correo + conciliación básica | Integración con todos los sistemas legados |
| Una tasa parametrizable + plan de pago + recordatorios | Tableros con analítica predictiva |
| Trazabilidad y 5–8 banderas rojas básicas | Publicación OCDS completa |

## 8.2. Roadmap por fases

| Fase | Duración estimada | Entregable principal |
| --- | --- | --- |
| 0 – Descubrimiento | 3–4 semanas | Mapa de procesos, permisos y datos; definición de la “vía feliz” del gasto a automatizar. |
| 1 – MVP gasto | 8–10 semanas | Solicitud → cotización → adjudicación → devengado por voz/texto, con trazabilidad. |
| 2 – MVP recaudación | 6–8 semanas | Una tasa parametrizable, pago ciudadano, planes e intimaciones. |
| 3 – Transparencia | 6 semanas | Publicación de datos abiertos y tablero de banderas rojas. |
| 4 – Escala | Continuo | Más rubros, subastas, federación de agentes, analítica avanzada. |

## 8.3. Componentes técnicos sugeridos

- Entrada de voz y lenguaje natural: transcripción de voz a texto + un modelo de lenguaje que clasifica intención (acotada por permisos) y extrae entidades (rubro, cantidad, especificación).

- Orquestación de agentes: un orquestador que enruta la intención al agente correcto y mantiene el estado de cada nota/expediente.

- Núcleo financiero: registro de notas, órdenes, devengado y pagos con estados y numeración; base de datos auditable (append-only para el registro de eventos).

- Procesamiento de correo y facturas: casillas dedicadas + extracción de datos de factura y conciliación.

- Capa de integridad: motor de reglas para banderas rojas y publicación de datos abiertos.

- Seguridad: autenticación fuerte, cifrado, control de acceso por rol y registro inmutable de auditoría.

## 8.4. Métricas de éxito del MVP

- Tiempo promedio para generar una nota de pedido (objetivo: < 1 minuto por voz).

- Porcentaje de expedientes con documentación de respaldo completa al cierre (objetivo: > 95%).

- Reducción del tiempo de ciclo solicitud-a-pago respecto del proceso actual.

- Tasa de mora de la tasa piloto y porcentaje de adhesión a planes de pago.

- Número de banderas rojas detectadas y revisadas.

- Satisfacción del empleado novel con la capacitación incorporada.

## 8.5. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Resistencia al cambio de los usuarios (causa frecuente de fracaso de los GFMIS) | Capacitación incorporada, MVP acotado y participación temprana de los empleados. |
| IA opaca o sesgada en decisiones sensibles | Explicabilidad obligatoria, revisión humana y auditoría de modelos. |
| Errores de interpretación de voz | Confirmación visual de cada acción antes de ejecutarla; edición simple. |
| Clasificación excesiva de información como confidencial | Política de apertura por diseño con excepciones justificadas. |
| Dependencia de procesos débiles preexistentes | Rediseñar el proceso antes de automatizarlo (la tecnología no arregla un mal proceso). |

# 9. Fuentes y referencias

Las siguientes fuentes respaldan las mejores prácticas citadas a lo largo del documento:

- FMI – PFM Blog (2019). GFMIS – A Tool for Improving Transparency and Accountability. https://blog-pfm.imf.org/en/pfmblog/2019/01/gfmis-a-tool-for-improving-transparency-and-accountability

- Banco Mundial. A Handbook on Financial Management Information Systems for Government. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/147241467987856662

- OCDE (2024). Governing with Artificial Intelligence – AI in public procurement. https://www.oecd.org/en/publications/governing-with-artificial-intelligence_795de142-en/full-report/ai-in-public-procurement_2e095543.html

- OCDE (2024). Governing with Artificial Intelligence – AI in tax administration. https://www.oecd.org/en/publications/governing-with-artificial-intelligence_795de142-en/full-report/ai-in-tax-administration_30724e43.html

- OCDE. Principios de IA (OECD/LEGAL/0449), actualizados en mayo de 2024. https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html

- OCDE (2024/2025). Tax Administration Series – Compliance management & digitalisation. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2025_cc015ce8-en.html

- G7 (2024). Toolkit for Artificial Intelligence in the Public Sector. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/g7-toolkit-for-artificial-intelligence-in-the-public-sector_f93fb9fb/421c1244-en.pdf

- Open Contracting Partnership (2024). Red Flags in Public Procurement. https://www.open-contracting.org/resources/red-flags-in-public-procurement-a-guide-to-using-data-to-detect-and-mitigate-risks/

- Open Contracting Partnership (2024). Cardinal – biblioteca de banderas rojas de código abierto. https://www.open-contracting.org/2024/06/12/cardinal-an-open-source-library-to-calculate-public-procurement-red-flags/

- Open Contracting Data Standard (OCDS). Documentación. https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Contracting_Data_Standard

Nota: este documento es un diseño conceptual de trabajo y no constituye asesoramiento legal ni financiero. La implementación debe ajustarse al marco normativo de contrataciones y administración financiera de la jurisdicción correspondiente.